湖南都市职业学院实训机房建设

邀请招标书

一、招标邀请公告

我院需新建四个实训机房，欢迎有实力、有资质的供应商参加投标。现就有关事项公告如下：

1、招标项目：四个实训机房(两种类型)

2、投标人的资质要求：在国内注册的独立企业法人，具有独立承担民事责任能力，具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需要的设备和专业技术能力。

3、购买招标文件须携带以下有效资质证件（加盖公章）：

（1）营业执照，税务登记证，组织机构代码证；

（2）投标单位企业注册资金不得少于200万元；

（3）法定代表人资格证书，法人代表身份证；

（4）法人授权书（必须是原件）、被授权人身份证(必须是原件)。

4、发售标书时间：2021年9月12日至2021年9月16日（上班时间）。

5、发售标书地点：湖南都市职业学院后勤处（行知楼2楼219室）。

6、标书售价：人民币100元/份，售后不退。

7、开标时间：2021年9月17日上午9点30分。

8、开标地点：湖南都市职业学院一会议室（行知楼3楼319室）。

9、工程付款：中途不预付款。产品完工验收合格后于十个工作日内付总工程款的95%，其余5%无质量问题满一年后支付。

10、工程数量：计算机232台,包括施工安装、调试及所有材料，为交钥匙工程。

11、购买标书联系电话：吴若泉，0731-86399136（办公室）、13874936968（手机）。

二、投标人须知

1、投标要求

本次招标项目可以整体一包，也可以拆开投标，实行交钥匙工程。各投标方出售的设备与其他材料必须是符合国家有关标准、检验合格的产品，同时满足设备清单中的规格、型号及参数要求。任何假冒伪劣材料概由投标方负责，并按相关文件处理。

2、投标保证金：参与本次招标项目的投标人在2021年9月16日前必须交纳投标保证金壹万元（10000.00元）人民币。中标单位在签订合同时，投标保证金转为合同执行保证金，在工程完工后退还中标单位。合同执行保证金不计利息。

三、投标文件的编制注意事项

1、参加投标的单位必须提供符合以下内容的投标文件：

(1)售后服务承诺：投标单位对投标项目的质量承诺、售后服务、保证措施及产品的厂家质量承诺,质保三年。

5、投标人请于2021年9月17日上午9时30分前，携投标文件到湖南都市职业学院一会议室（行知楼3楼319室）参加投标。超过此时间递交的则视为自动放弃投标。

四、关于项目报价的说明

1、投标单位报出成套单价和总价。包括设备、所需材料、施工安装、调试等。

五、开标、定标

1、开标。投标人提交投标文件，在我院理事会、院务会监督下，由我院招标办公室组织开标。

2、投标单位中标后，由我院招标办公室向中标单位发出中标通知书。

六、合同签订

1、投标单位接到《中标通知书》后，在一周内与我院签订《合同》。

2、合同经双方的法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

七、完工时间

电脑机房建设工程为整体一包，工程完工时间自签订合同后12日内完工。推迟完工一天罚款500元，依次类推。

技术参数附后

湖南都市职业学院

2021年9月12日

附件1：

湖南都市职业学院电脑机房技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生计算机主机 | CPU:AMD200GE,内存：8G，硬盘：固态不少于240G或者1TB的机械硬盘，显卡：1030 2G，21.5寸液晶 |
| 2 | 24口千兆机 | 24口纯千兆 |
| 3 | 网络机柜 | 1.2米全钢 |
| 4 | 网线 | 国标无氧铜 |
| 5 | 水晶头 | 国标 |
| 6 | 电源线 |  |
| 7 | 插线板 | 国标优质 |
| 8 | 100不锈钢地槽 |  |
| 9 | 50PVC修线槽 |  |
| 10 | 辅材 |  |
| 11 | 三铭硬盘保护软件 |  |
| 12 | 多媒体 | 含投影机、幕布、中控、音响、功放等 |

附件2：

学院实训室硬件配置清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | CPU：AMD A8 9600 四核；主板：A320；内存：16G；显卡：集成；声卡：集成；硬盘：240G固态+1T机械硬盘；网卡：1000M；显示器：21.5寸液晶 1920*1080；键盘、鼠标：光学USB；接口： 前2USB，后4USB，带VGA、HDMI输出接口；操作系统： WIN7,WIN10,LINUX 可按客户要求安装；机箱：全刚立式；整机认证：3C认证、环境标志产品认证、节能产品认证、生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO014001环境管理体系认证；其他： 自带还原卡功能，数据保护恢复、网络管理（电子教室）网络同传克隆；服务：三年保修上门服务、原厂400售后电话，提供当地站点维修站联系方式 |
| 2 | 千兆 交换机 | 全千兆网口 接口类型：固话千兆电接口数量24个 交换容量≥48Gbps, 包转发率≥35.7Mpps |
| 3 | 网线 | 六类国标纯铜 |
| 4 | 水晶头 |  |
| 5 | 电源插座 | 子弹头插板 |
| 6 | 机柜 | 专业网络机柜 |
| 7 | 线材 | 主要技术指标： 国标品牌电源线及施工辅材（各类管材） |
| 8 | 钢制讲台 | 1100*550*850mm 钢制 |